Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
12.1	Implantar técnicas de BI (Business Intelligence) nos processos do sistema SAGRES	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.1.1. Elaborar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio
12.1.2. Implementar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio
12.2	Normatizar e atualizar a VPN já implantada	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.2.1. Criar comissão para elaboração de minuta de resolução	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta
12.2.2. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta
12.2.3. Elaborar o termo de referência	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.2.4. Realizar o processo licitatório para aquisição	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.2.5. Instalar e implantar a solução adquirida	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.3	Implantar a governança de TI	Diretor da DTIF - Ricardo	12.3.1. Elaborar e implementar o plano diretor de tecnologia da informação	Antonio Henrique
12.3.2. Elaborar e implementar o plano de gestão e riscos de TI	Antonio Henrique
12.3.3. Alocar um auditor de TI para as atividades de governança de TI	Antonio Henrique
12.3.4. Atualizar a politica de uso de recursos de TI	Antonio Henrique
12.3.5. Atualizar a politica de segurança da informação	Antonio Henrique
12.4	Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.1. Utilizar o sistema sipatri ofertado através do convênio com a CGM-SP	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.2. Fortalecer e ampliar os convênios para o desenvolvimento de software na área fim do TCE-PI com as instituições de ensino superior e/ou com as empresas privadas	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.3. Convergir o sistema licitações web com o sistema nacional da enccla	Marcus Vinicius
12.4.4. Implantar o sistema Contratos Web (incorporada à atividade 1.4.1)	Chefe da V DFAE - Enrico
12.4.5. Aprimorar o Licitações Web (incorporada à atividade 1.4.2)	Chefe da V DFAE - Enrico
12.4.6. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diario Eletronico (incorporada à atividade 9.8.2)	Secretária das Sessões - Ana Teresa
12.4.7. Adquirir software de diagramação e contratação de profissional	Secretária das Sessões - Ana Teresa
12.4.8. Criar sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 3.1.2)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.9. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 3.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4	Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.10. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado contínuadamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 3.1.4)	CRJ - Bruno
12.4.11. Desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 6.1.4)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.12. Desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 6.1.5)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.13. Desenvolver e implementar sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 7.1.2)	Corregedor TCE-PI - Abelardo
12.4.14. Redefinir sistema Rhweb (incorporada à atividade 5.3.1)	Chefe da DRA -Lívia
12.4.15. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 5.5.2)	Diretor da DFAP - Alex
12.4.16. Criar sistema para implementar programa SQVCT (Saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho) (incorporada à atividade 8.4.7)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.17. Criar sistema de acompanhamento de decisão, que permita emissão de relatório de determinações e recomendações (incorporada à atividade 6.2.1)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.19. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 8.6.1)	Chefe da DPSG - Hellano
12.4.20. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 8.1.5)	Chefe da DGP - Meira
12.4.21. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 8.2.3)	Chefe da DGP - Meira	12.4.18. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 8.9.2)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.4.22. Desenvolver/adquirir sistema de casdastro de servidores (incorporada à atividade 8.3.2)	Chefe da DGP - Meira
12.4.23. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 11.6.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano
12.4.24 Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 3.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.9.25.Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 9.8.5)	Diretor da DTIF - Ricardo
12.5	Analisar dados com o objetivo de gerar informações estratégicas para apoiar o controle externo	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	12.5.1. Elaborar e validar tipologias (indícios de irregularidades) com vistas a prevenção e combate à corrupção	Hamifrancy Brito
12.5.2. Realizar ação que envolva técnicas de investigação de ilícitos administrativos	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo
12.5.3. Elaborar martriz de riscos para cada exercício financeiro em análise (órgãos Estaduais e Municipais)	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo
12.6	Desenvolver instrumentos / ferramentas de inteligência para o exercício da ação concomintante / preventiva	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo	12.6.1. Aderir e utilizar o labcontas	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo
12.6.2. Aderir e utilizar o lab da rede infocontas	Gestor do NUGEI - Jose Inaldo
12.7	Terceirizar serviços de TI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.7.1. Elaborar termos de referência para serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.1.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.1.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.1.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.1.4. de suporte de terceiro	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.1.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2. Efetuar licitação e contratação dos serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2.4. de suporte de terceiro nível	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.2.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.7.3. Fiscalizar os contratos celebrados	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.8	Implantar auditoria de TI	Antonio Henrique	12.8.1. Elaborar plano de ação	Antonio Henrique
12.8.2. Levantar dados sobre o negócio culminando com um relatório anual que retrata a situação de TI no Estado	Antonio Henrique
12.8.3. Elaborar minuta de resolução para auditoria de TI	Antonio Henrique
12.8	Implantar auditoria de TI	Antonio Henrique	12.8.4. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta
12.8.5. Acompanhar os editais ligados a Ti	Antonio Henrique
12.8.6. Elaborar programas de auditorias	Antonio Henrique
12.8.7. Implementar auditorias de TI	Antonio Henrique
12.9	Reformular o portal do TCE-PI	Valney Gama	12.9.1. Criar o memorial eletrônico	Valney Gama
12.9.2. Reformula sítio eletrônico	Valney Gama
12.9.3. Criar Intranet para disponibilizar informacoes ao usuários internos com autenticação única (recursos humanos, noticias, etc) (incorporada à atividade 9.3.1)	Larissa Gomes
12.9.4. Disponibilizar arquivos das sessões e vídeo (incorporada à atividade 9.8.1)	Valney Gama
12.9.5. Divulgar ementas/acórdãos de todas as decisões, criando mecanismo de aferição (incoporada às ativdades 9.8.3 e 12.4.8)	Valney Gama
12.9.6. Incorporar o sitio da escola de gestão e controle ao sitio do TCE	Valney Gama
12.9.7. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (Corregedoria) (incorporada à atividade 7.1.1)	Corregedor TCE-PI -Abelardo
12.9.8. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 6.1.3)	CRJ - Bruno
12.9.9. Dispor de espaço próprio na página do tribunal na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.3)	Coordenador - Antônio Filho
12.9.10. Implantar portal do jurisdicionado para acesso ao processo eletrônico via e-TCE	Diretor da DTIF - Ricardo
12.10	Atualizar hardware e software do TCE-PI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.10.1. Inventariar todo o parque computacional	Chefe da divisão de suporte - Machado
12.10.2. Elaborar termos de referência para aquisição de equipamentos a fim de substituir os obsoletos	Chefe da divisão de suporte - Machado
12.10.3. Efetuar licitação e aquisição dos equipamentos	Chefe da divisão de suporte - Machado
12.10.4. Elaborar termos de referência para aquisição de licenças de softwares necessários ao TCE-PI	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.10.5. Adquirir sistemas específicos (incorporada à atividade 4.3.3)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
12.10.6. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 11.4.1)	Bibliotecária -Eveline
12.10.7. Adquirir equipamentos para atualização da rede wifi através de adesão a ata de registro de preços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley
12.11	Aperfeiçoar o processo eletrônico	Diretor da DTIF - Ricardo	12.11.1. Aperfeiçoar o sistema
12.11.2. Implantar AR digital