AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
12.1. Implantar técnicas de BI (Business Intelligence) nos processos do sistema SAGRES	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.1.1. Elaborar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio	fev-16	dez-17
12.1.2. Implementar projeto de inteligência de negócio (cubos)	Luiz Cláudio	fev-16	dez-17
12.2. Normatizar e atualizar a VPN já implantada	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.2.1. Criar comissão para elaboração de minuta de resolução	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	fev-16	dez-17
12.2.2. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	fev-16	dez-17
12.2.3. Elaborar o termo de referência	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	CONCLUÍDA
12.2.4. Realizar o processo licitatório para aquisição	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	CONCLUÍDA
12.2.5. Instalar e implantar a solução adquirida	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	fev-16	jun-17
12.3. Implantar a governança de TI	Diretor da DTIF - Ricardo	12.3.1. Elaborar e implementar o plano diretor de tecnologia da informação	Armando Veloso	jan-17	dez-18
12.3.2. Elaborar e implementar o plano de gestão e riscos de TI	Weslley Emmannuel	jan-17	dez-18
12.3.3. Alocar um auditor de TI para as atividades de governança de TI	Diretor da DTIF – Ricardo	jan-17	dez-18
12.3.4. Atualizar a politica de uso de recursos de TI	Weslley Emmannuel	jan-17	dez-17
12.3.5. Atualizar a politica de segurança da informação	Weslley Emmannuel	jan-17	dez-17
12.4. Ampliar o uso de TI em controle	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	12.4.1. Utilizar o sistema sipatri ofertado através do convênio com a CGM-SP	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-18	dez-19
12.4.2. Fortalecer e ampliar os convênios para o desenvolvimento de software na área fim do TCE-PI com as instituições de ensino superior e/ou com as empresas privadas	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-16	dez-19
12.4.3. Convergir o sistema licitações web com o sistema nacional da enccla	Marcus Vinicius	jan-16	dez-17
12.4.4. Adotar ferramentas eletrônicas que viabilizem o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios e outros documentos técnicos (SERCA, SERCA-Contraditório, SERCA-LRF, Contratos Web, Licitações Web) (incorporada à atividade 1.1.3)	Chefe da V DFAE - Enrico	jan-16	dez-19
12.4.6. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diario Eletronico (incorporada à atividade 9.8.2)	Secretária das Sessões - Gerusa	fev-16	set-17
12.4.7. Adquirir software de diagramação e contratação de profissional	Secretária das Sessões - Gerusa	jan-17	jun-17
12.4.8. Criar sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 3.1.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-17
12.4.9. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 3.1.3)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-17
12.4.10. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado contínuadamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 3.1.4)	CRJ - Daniel	jan-17	dez-17
12.4.11. Desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 6.1.4)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-16	dez-18
12.4.12. Desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 6.1.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-16	dez-18
12.4.13. Desenvolver e implementar sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 7.1.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan/17	dez/18
12.4.14. Redefinir sistema Rhweb (incorporada à atividade 5.3.1)	Chefe da DRA -Lívia	CONCLUÍDA
12.4.15. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 5.5.2)	Diretor da DFAP - Alex	CANCELADA
12.4.16. Criar sistema para implementar programa SQVCT (Saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho) (incorporada à atividade 8.4.7)	Antonio Henrique	mar-17	dez-17
12.4.17. Criar sistema de acompanhamento de decisão, que permita emissão de relatório de determinações e recomendações (incorporada à atividade 6.2.1)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-19
12.4.18. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 8.9.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	CONCLUÍDA
12.4.19. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 8.6.1)	Chefe da DPSG - Hellano	ago-16	set-17
12.4.20. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 8.1.5)	Chefe da DGP - João Henrique	ago-17	dez-19
12.4.21. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 8.2.3)	Chefe da DGP - João Henrique	jun-17	dez-19
12.4.22. Desenvolver/adquirir sistema de casdastro de servidores (incorporada à atividade 8.3.2)	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	dez-17
12.4.23. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 11.6.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-17
12.4.24 Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 3.2.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul-16	jul-17
12.4.25.Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 9.8.5)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-19
12.4.26. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas - DFAM (incorporada à atividade 2.1.3)	Chefe da II DFAM - Ednize	mai-17	dez-17
12.4.27. Automatizar o relatório de fiscalização (SERCA) (incorporada à atividade 4.2.2.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan-16	dez-17
12.4.28. Aperfeiçoar a pesquisa de dados da execução contratual no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 4.2.3)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan-16	dez-17
12.4.29. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 4.2.4)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica	jan-16	dez-17
12.4.30. Desenvolver/adquirir sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) (incorporada à atividade 8.10.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	fev-19	jul-19
12.4.31. Implementar sistema informatizado (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.6)	Cons.ª Waltânia	jan-16	dez-17
12.4.32. Implementar sistema SERCA (incorporada à atividade 5.6.3.)	Diretor da DFAP - Alex	jan-17	dez-19
12.7. Terceirizar serviços de TI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.7.1. Elaborar termos de referência para serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.1.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.1.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.1.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.1.4. de suporte de terceiro	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.1.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.2. Efetuar licitação e contratação dos serviços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-18
12.7.2.1. de impressão	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	jun-17
12.7.2.2. de manutenção de equipamentos de informática	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.7.2.3. de atendimento ao usuário	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-18
12.7.2.4. de suporte de terceiro nível	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-18
12.7.2.5. de manutenção do cabeamento lógico	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-18
12.7.3. Fiscalizar os contratos celebrados	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-18
12.8. Implantar auditoria de TI	Antonio Henrique	12.8.1. Elaborar plano de ação	Antonio Henrique	jan-17	dez-19
12.8.2. Levantar dados sobre o negócio culminando com um relatório anual que retrata a situação de TI no Estado	Antonio Henrique	jan-17	dez-19
12.8.3. Elaborar minuta de resolução para auditoria de TI	Antonio Henrique	jan-17	dez-19
12.8.4. Aprovar resolução em plenário	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	jan-17	dez-19
12.8.5. Acompanhar os editais ligados a TI	Antonio Henrique	jan-17	dez-19
12.8.6. Elaborar programas de auditorias	Antonio Henrique	jan-17	dez-19
12.8.7. Implementar auditorias de TI	Antonio Henrique	jan-18	dez-19
12.9. Reformular o portal do TCE-PI	Valney Gama	12.9.1. Criar o memorial eletrônico	Valney Gama	jan-16	dez-17
12.9.2. Reformular sítio eletrônico	Valney Gama	CONCLUÍDA
12.9.3. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc) (incorporada à atividade 9.3.1)	ACS - Larissa Gomes	ago-17	dez-17
12.9.5. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 9.8.3)	Valney Gama	jan-17	dez-19
12.9.6. Incorporar o sitio da escola de gestão e controle ao sitio do TCE	Valney Gama	jan-16	dez-17
12.9.7. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 7.1.1)	Corregedora TCE-PI - Lilian	CONCLUÍDA
12.9.8. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 6.1.3)	CRJ - Daniel	jan-16	dez-18
12.9.9. Dispor de espaço próprio na página do tribunal na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.3)	Cons.ª Waltânia	CONCLUÍDA
12.9.10. Implantar portal do jurisdicionado para acesso ao processo eletrônico via e-TCE (incorporada à atividade 3.3.2)	Diretor da DTIF - Ricardo	out/17	jul/18
12.10. Atualizar hardware e software do TCE-PI	Chefe da divisão de suporte - Machado	12.10.1. Inventariar todo o parque computacional	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan-16	jun-17
12.10.2. Elaborar termos de referência para aquisição de equipamentos a fim de substituir os obsoletos	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan-16	jun-17
12.10.3. Efetuar licitação e aquisição dos equipamentos	Chefe da divisão de suporte - Machado	jan-16	ago-17
12.10.4. Elaborar termos de referência para aquisição de licenças de softwares necessários ao TCE-PI	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	jun-17
12.10.6. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 11.4.1)	Bibliotecária -Eveline	jan-16	dez-19
12.10.7. Adquirir equipamentos para atualização da rede wifi através de adesão a ata de registro de preços	Chefe da divisão de segurança de redes - Weslley	jan-16	dez-17
12.11. Aperfeiçoar o processo eletrônico	Diretor da DTIF - Ricardo	12.11.1. Aperfeiçoar o sistema	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-16	dez-19
12.11.2. Implantar AR digital	Ely	CONCLUÍDA